Plan de Pruebas Maestro

Registro de cambios en el documento

| Versión | Fecha | Comentarios | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 02/02/2026 | Creación del documento | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |
| 0.2 | 06/02/2026 | Actualización de información puntos 1 | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |
| 0.3 | 07/02/2026 | Actualización de información puntos 2 | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |
| 0.4 | 10/02/2026 | Actualización de información puntos 3 y 4 | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |
| 0.5 | 14/02/2026 | Actualización de información puntos 5, 6, 7, 8 y 9 | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |
| 1.0 | 15/02/2026 | Finalización puntos 10 y 11. Se ha llegado a la primera versión completa del plan de pruebas maestro | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |
| 2.0 | 25/03/2026 | Revisión del plan de pruebas maestro,incluyendo las sugerencias de modificación de los profesores de la asignatura sobre la primera versión, y la revisión la planificación del nivel de pruebas de desarrollo, sistema y aceptación en las secciones 5.3.2, 5.4.2 y 5.5.2 | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |
| 2.1 | 20/04/2026 | Corrección de errores en base a los problemas detectado en el issue “Revisión de segunda versión del plan de pruebas maestro y primera versión del informe pruebas” | Responsable de documentación y gestión |
| 2.2 | 10/05/2026 | Corrección de errores en base a los problemas detectado en el issue “Revisión de segunda versión del plan de pruebas maestro y primera versión del informe pruebas” | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |
| 3.0 | 21/05/2026 | Última revisión del plan y correcciones mínimas de tipografía y espaciado. | Responsable de pruebas Responsable de documentación y gestión |

Lista de distribución

| Nombre | Empresa/Función |
| --- | --- |
| Jorge Bellido Lobera | Secret Panda / Código y documentación |
| Imad Habib Jali | Secret Panda / Diseño y estructura |

Aprobación del cliente

| Cliente: |  | Firma |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Profesorado Verificación y Validación |  |
| Organización | UNIZAR |  |
| Departamento | Informática |  |
| Función | - |  |
| Dirección | - |  |
| Teléfono | - |  |
| E-Mail | - | Fecha: 06/04/2026 |

Resumen Ejecutivo

| Objetivo del proyecto El proyecto consiste en el desarrollo y validación de una solución móvil Android ("Quadrilla") para la gestión integral de un negocio de alquiler de quads. El sistema, basado en arquitectura MVVM y persistencia con Room, permite administrar inventario, clientes y reservas, garantizando la integridad de datos y soportando cargas masivas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo y misión de las pruebas El objetivo principal es asegurar que las funciones críticas —como la validación de fechas en reservas, el cálculo de precios y la persistencia de datos— operen sin fallos antes de la puesta en producción. La misión es mitigar el riesgo de pérdida económica o de imagen, garantizando que el sistema sea estable, responda correctamente bajo estrés y se integra fluidamente con aplicaciones externas (WhatsApp). |  |  |
| Descripción breve de la aproximación a las pruebas Se sigue la metodología TMap (Test Management Approach) basada en riesgos. La estrategia se divide en cuatro niveles secuenciales, revisión estática de la arquitectura y requisitos, pruebas de desarrollo, pruebas de sistema y pruebas de aceptación |  |  |
| Resultados a conseguir |  |  |
| Resultado | Documento | Fecha de entrega |
| Las pruebas de desarrollo y sistema se ejecutan correctamente y el software es estable. | Informe de pruebas, versión 1 | 06/04/2026 |
| Las pruebas de aceptación validan la usabilidad y se finaliza el proceso de calidad. | Informe de pruebas, versión 2 | 24/04/2026 |
| Cierre del proyecto con análisis de riesgos y recomendación de despliegue. | Informe Final de Pruebas | 21/05/2026 |
| Objetivos cualitativos Cada nivel de pruebas debe completarse cumpliendo los criterios de salida establecidos. Se priorizará la robustez y la funcionalidad sobre aspectos estéticos menores. |  |  |
| Estimación Se estima un esfuerzo total de 160 horas para completar el ciclo de pruebas, distribuidas según la criticidad de los componentes:Gestión y Evaluación: 37h (23,1%)Ejecución Técnica (Desarrollo + Sistema): 87h (54,4%)Validación de Usuario: 16h (10%)Soporte al Desarrollo: 20h (12,5%) |  |  |
| Riesgos del proceso de pruebas |  |  |
| Riesgos del proceso de pruebas | Medidas a tomar |  |
| Inestabilidad del emulador/dispositivo | Configurar múltiples emuladores con especificaciones altas y disponer de un dispositivo físico de respaldo |  |
| Dependencia de Apps externas | Verificar la generación de Intents mediante logs (Logcat) y asegurar la preinstalación en dispositivos físicos |  |
| Retraso en la entrega de código | Iniciar pruebas unitarias de forma incremental sin esperar a la interfaz gráfica final |  |
| Decisiones de seguir adelante o no A la finalización del proceso, se emitirá un Informe Final de Pruebas que incluirá una recomendación formal sobre el paso a producción. Esta decisión se basará en la ausencia de incidencias críticas y en la estabilidad demostrada durante las pruebas de volumen |  |  |

TABLA DE CONTENIDOS

1 Introducción	9

1.1 Proyecto y objetivos del proyecto	9

1.2 Objetivos del plan de pruebas maestro	9

1.3 Actores involucrados en la creación del plan de pruebas maestro	10

2 Formular la misión	11

2.1 Cliente	11

2.2 Proveedor	11

2.3 Misión	11

2.4 Alcance	11

2.4.1 Dentro del alcance	11

2.4.2 Fuera del alcance	11

2.5 Precondiciones y asunciones	12

2.6 Aceptantes y criterios de aceptación	12

2.6.1 Aceptantes	12

2.6.2 Criterios de aceptación	12

3 Documentación	13

3.1 Base para el plan de pruebas maestro	13

3.2 Estándares	13

3.3 Base de las pruebas	13

4 Estrategia de las pruebas	14

4.1 Análisis de riesgos del producto	14

4.1.1 Clasificación de riesgos	14

4.1.2 Objetivos de las pruebas y características relevantes por objetivo	15

4.1.3 Componentes por características de calidad	18

4.1.4 Tabla de riesgos por característica	18

4.1.5 Tabla de riesgos final	19

4.2 Estrategia de pruebas	20

5 Aproximación	22

5.1 Niveles de pruebas	22

5.2 Evaluación	22

5.2.1 Objetivo	22

5.2.2 Descripción	22

5.3 Pruebas de desarrollo	23

5.3.1 Objetivo	23

5.3.2 Descripción	23

5.4 Pruebas de sistema	24

5.4.1 Objetivo	24

5.4.2 Descripción breve	24

5.5 Pruebas de aceptación	25

5.5.1 Objetivo	25

5.5.2 Descripción breve	25

5.6 Fases por nivel de pruebas	26

5.7 Productos de las pruebas	27

5.8 Plan de revisión	28

5.9 Criterios de entrada y salida para cada nivel de pruebas	28

5.9.1 Evaluación	28

5.9.2 Pruebas de desarrollo	29

5.9.3 Pruebas de sistema	29

5.9.4 Pruebas de aceptación	30

5.10 Decisión de seguir adelante o no	30

6 Organización	31

6.1 Estructura de la organización	31

6.2 Roles, tareas y responsabilidades	31

6.3 Estructura de las reuniones	32

6.4 Estructura de los informes	32

6.5 Finalización	32

7 Infraestructura	33

7.1 Entorno de las pruebas	33

7.2 Herramientas de pruebas	33

7.3 Lugar de trabajo	34

8 Gestión	35

8.1 Gestión del proceso de pruebas	35

8.2 Gestión de la infraestructura de pruebas	35

8.3 Gestión de productos de pruebas	36

8.4 Procedimiento de gestión de defectos	36

9 Riesgos del proceso de pruebas y medidas	37

10 Estimación global y planificación	38

10.1 Estimación	38

10.2 Planificación	40

10.3 Hitos	41

11 Glosario y acrónimos	42

11.1 Glosario	42

11.2 Acrónimos	44

# Introducción

## Proyecto y objetivos del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una solución móvil robusta bajo la plataforma Android, destinada a la gestión integral de un negocio de alquiler de vehículos tipo quad. La aplicación permite administrar de forma eficiente el inventario de vehículos (especificaciones técnicas, tipos de plaza y tarificación) y el ciclo de vida de las reservas de clientes. Entre sus funcionalidades principales destaca la lógica de comprobación de disponibilidad en tiempo real, que garantiza la integridad de la planificación al evitar solapamientos de fechas, así como un módulo de comunicación profesional que permite el envío de confirmaciones detalladas a través de servicios de mensajería externos.

Arquitectónicamente, la aplicación se sustenta en el patrón de diseño Model-View-ViewModel (MVVM), lo que garantiza una separación clara entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del código. Para la persistencia de datos local se ha empleado la librería Room (SQLite), gestionando una estructura relacional que incluye relaciones de muchos a muchos mediante tablas intermedias para la asignación de equipamiento adicional (cascos). Además, se han integrado patrones de diseño fundamentales como el patrón Bridge, aplicado para desacoplar la lógica de envío de mensajes (SMS y WhatsApp) de la capa de presentación, y el patrón Singleton para la gestión centralizada de la base de datos.

La fiabilidad del sistema ha sido validada mediante un exhaustivo plan de pruebas que abarca tests unitarios de caja negra, asegurando que el repositorio actúe como un filtro contra datos inconsistentes mediante el uso de expresiones regulares y validaciones de integridad. Asimismo, se han ejecutado pruebas de volumen para verificar la fluidez de la interfaz ante cargas de hasta 20.000 registros y pruebas de sobrecarga para determinar los límites de capacidad de almacenamiento de caracteres.

## Objetivos del plan de pruebas maestro

El propósito principal del plan de pruebas es eliminar la ambigüedad, proporcionando a todos los stakeholders —desde los desarrolladores hasta los gerentes de producto— una visión unificada de las pruebas contra los errores.

Este plan establece con precisión el alcance de la intervención, detalla la estrategia logística necesaria y traza el cronograma de entregables que validarán el éxito del proyecto. En esencia, transforma el control de calidad de una actividad abstracta en un proceso medible, predecible y transparente, gestionando las dependencias críticas para asegurar que el producto final no sólo funcione, sino que cumpla con su propósito."

## Actores involucrados en la creación del plan de pruebas maestro

| Nombre | Función | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Jorge Bellido Lobera | Responsable de pruebas | Creación de las pruebas del plan maestro |
| Imad Habib Jali | Responsable de documentación y gestión | Gestión de pruebas |

# Formular la misión

## Cliente

Es la entidad propietaria del negocio y quien define las necesidades operativas. Su posición en este plan es la de validar los resultados. El Cliente es responsable de explicar cómo funciona su negocio (alquiler, venta o rutas de quads), aclarar dudas sobre los requisitos y realizar la aprobación final (Aceptación de Usuario) para confirmar que el software sirve para su actividad diaria.

## Proveedor

El proveedor es el encargado de ejecutar y garantizar el proceso de pruebas, diseñar los casos de prueba, ejecutar las revisiones técnicas y reportar cualquier fallo encontrado, asegurando que el sistema entregado sea estable y seguro.

## Misión

El objetivo es asegurar, mediante pruebas rigurosas, que todas las funciones críticas (como gestión de reservas, control de inventario de vehículos o facturación) funcionen sin errores, garantizando que el Cliente pueda utilizar la herramienta en su negocio con total confianza desde el primer día.

## Alcance

### Dentro del alcance

"Para garantizar el éxito de la entrega, este proceso cubrirá obligatoriamente los siguientes puntos:

- Preparación, prueba y corrección de errores de todo lo que se ha añadido recientemente al software App Móvil Quadrilla.

- Revisión completa del resto del sistema para asegurar que lo que ya funcionaba sigue operando correctamente tras los cambios.

- Verificación a fondo de la conexión y respuesta entre el software App Móvil Quadrilla"

### Fuera del alcance

Para evitar dudas sobre los límites de nuestra intervención, se establece que no forma parte de este proyecto:

- No se realizarán pruebas ni validaciones en sistemas operativos distintos al acordado (por ejemplo, iOS).

- No se considerarán incumplimiento los retrasos en el cronograma provocados por restricciones gubernamentales sobre nuevos reglamentos aprobados.

## Precondiciones y asunciones

Las precondiciones se refieren a las condiciones que imponen terceras partes (el cliente o los usuarios) sobre el proceso de pruebas. En este proceso de pruebas se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El proyecto de pruebas tiene que finalizar antes de la fecha de entrega de la práctica/proyecto  21/05/2026.

- El software tiene que estar operativo para una demostración que se debe realizar el 01/05/2026.

- Todas las incidencias de severidad "Crítica" o "Bloqueante" deben estar resueltas antes de iniciar las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

Las asunciones son circunstancias externas o eventos que deben ocurrir para asegurar que el proceso de pruebas se realiza con éxito pero que quedan fuera del control del proceso de pruebas. En este proceso de pruebas se asume lo siguiente:

- Las pruebas de integración con aplicaciones externas requieren que el dispositivo de pruebas tenga instalada una versión activa de WhatsApp y una tarjeta SIM funcional.

- El dispositivo de pruebas debe disponer de al menos 100 MB de almacenamiento libre para soportar la prueba de volumen (20.000 reservas) sin generar falsos positivos por falta de espacio.

## Aceptantes y criterios de aceptación

### Aceptantes

La siguiente tabla establece los aceptantes del sistema:

| Nombre | Función | Departamento |
| --- | --- | --- |
| Profesorado de la asignatura | Evaluar el plan de pruebas maestro y su correcto desarrollo | Informática |
| Componentes del equipo de desarrollo | Evaluar la validez de las pruebas | Informática |

### Criterios de aceptación

La siguiente tabla establece los criterios de aceptación para el sistema y el estándar que deben cumplir:

| Descripción | Estándar(es) |
| --- | --- |
| El sistema debe facilitar la confirmación de la reserva al cliente mediante sus canales de comunicación habituales. | La aplicación debe ofrecer la opción de enviar un resumen pre-redactado a través de WhatsApp o SMS utilizando las aplicaciones nativas del teléfono. |
| La información introducida no debe perderse si el dispositivo se apaga o la aplicación se cierra. |  |
| El sistema debe ser capaz de operar bajo condiciones de carga de trabajo intensiva sin cerrarse inesperadamente. |  |

# Documentación

Esta sección describe la documentación utilizada en relación con el plan de pruebas maestro. La documentación descrita establece un primer inventario que podrá ser actualizado y detallado más adelante durante los niveles de pruebas separados.

## Base para el plan de pruebas maestro

Los siguientes documentos se toman como base para este plan de pruebas maestro.

| Nombre del documento | Versión | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| m147_documentación.pdf | 3.0 | 07/01/2026 | Equipo de desarrollo m147 |

## Estándares

Las siguientes convenciones y estándares se aplican para este plan de pruebas.

| Nombre del documento | Versión | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| TMap® Next for result driven testing | 1e edition | 2006 | T. Koomen, L. van der Aalst, B. Broekman en M. Vroon |

## Base de las pruebas

La base de las pruebas contiene la documentación que sirve como base para las pruebas que se tienen que ejecutar. La tabla de abajo contiene la documentación que se utiliza como punto de partida para las pruebas.

| Nombre del documento | Versión | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| m147_documentación.pdf | 3.0 | 07/01/2026 | Equipo de desarrollo m147 |
| m147_javadoc.zip | 2.0 | 07/01/2026 | Equipo de desarrollo m147 |

# Estrategia de las pruebas

El tiempo disponible para las pruebas es limitado; no todo se puede probar con la misma minuciosidad. Esto significa que se tienen que tomar decisiones respecto a la profundidad de las pruebas. Se pretende que las pruebas sean tan eficientes y efectivas como sea posible. Este principio es la base de la estrategia de pruebas.

La estrategia de pruebas se basa en riesgos: un sistema tiene que funcionar en la práctica de forma que no haya riesgos inaceptables para una organización. Si la entrega de un sistema implica muchos riesgos, se tienen que realizar pruebas exhaustivas; lo opuesto también se cumple: “sin riesgos, no se necesitan pruebas”.

El primer paso para determinar la estrategia de pruebas es la realización de un análisis de riesgos del producto. La estrategia de pruebas está basada consecuentemente en los resultados del análisis de riesgos. La estrategia establece el qué, cómo y dónde (en qué nivel de pruebas) se prueba, y se focaliza en encontrar los defectos más importantes tan pronto como sea posible con los costes más bajos. En resumen, se pretende realizar las pruebas optimizando la capacidad y tiempo disponible.

## Análisis de riesgos del producto

El análisis de riesgos del producto consiste en analizar el producto a probar con el propósito de conseguir una visión compartida (entre el gestor de las pruebas y otros actores involucrados) de aquellas características o partes del sistema que tengan mayor o menor riesgo y que el nivel de detalle de las pruebas de estas características y partes sea acorde al riesgo.

En las siguientes secciones se indica la clasificación de riesgos utilizada, y a continuación se muestran los resultados de los distintos pasos involucrados en el análisis de riesgos del producto: determinar los objetivos de las pruebas y las características relevantes por objetivo; distinguir los componentes por característica; completar la tabla de riesgos por característica; y agregar características, componentes y clases de riesgos en una tabla final de riesgos.

### Clasificación de riesgos

La siguiente tabla muestra la clasificación de riesgos que se utiliza en la organización:

| Analizar daño y probabilidad por riesgo |  | Probabilidad de fallo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alto | Medio | Bajo |
| Daño en caso de fallo | Alto | A | B | B |
|  | Medio | B | B | C |
|  | Bajo | C | C | C |

### Objetivos de las pruebas y características relevantes por objetivo

La siguiente tabla muestra los objetivos de las pruebas que se han identificado y las características involucradas en cada objetivo:

| Tipo de objetivo de pruebas | Descripción | Característica |
| --- | --- | --- |
| RF 1 | La aplicación debe permitir la creación de quads, para cada quad se debe almacenar la matrícula, tipo de quad, precio en euros del alquiler por día, y una breve descripción en texto libre que puede ser información sobre la marca, modelo, color o cualquier otra característica que se considere relevante. | Funcionalidad |
| RF 2 | La aplicación debe permitir la consulta de un listado de quads previamente creados, pudiéndose ordenar por matrícula, tipo o precio. | Funcionalidad |
| RF 3 | La aplicación debe permitir la modificación de información relativa a los quads previamente creados. | Funcionalidad |
| RF 4 | La aplicación debe permitir la eliminación de los quads previamente creados | Funcionalidad |
| RF 5 | La aplicación debe permitir la creación de una reserva, la reserva consta de un nombre de cliente, el número móvil del cliente, la fecha de recogida y devolución, y una selección de quads, indicando también si se va a necesitar casco para su conducción. | Funcionalidad |
| RF 6 | La aplicación debe permitir la comprobación de que la reserva es válida, es decir, que la fecha de devolución es igual o posterior a la del día de recogida, que no se producen solapes en la reserva de quads y que no se supera el número de cascos solicitados para un quad monoplaza | Funcionalidad |
| RF 7 | La aplicación debe permitir la consulta de un listado de las reservas previamente creadas, pudiéndose ordenar por nombre de cliente, número de móvil, fecha de recogida, o fecha de devolución. | Funcionalidad |
| RF 8 | La aplicación debe permitir la modificación de las reservas previamente creadas. | Funcionalidad |
| RF 9 | La aplicación debe permitir la eliminación de las reservas previamente creadas. | Funcionalidad |
| RF 10 | La aplicación debe permitir la cálculo del precio total de una reserva, el precio total se debería calcular de forma automática en la creación de la reserva, o en la modificación de la reserva si se realiza una selección distinta de quads. Por respeto a los clientes, el precio total se debería mantener aunque se modifique posteriormente el precio de alquiler por día de un quad. | Funcionalidad |
| RF 11 | La aplicación debe permitir el envío de la información de la reserva al móvil del cliente cuando el administrador lo considere oportuno. | Funcionalidad |
| RF 12 | La aplicación deberá funcionar en dispositivos móviles con sistema operativo Android. | Funcionalidad |
| RF 13 | El sistema deberá mantener el precio total de una reserva aunque se modifique posteriormente el precio del alquiler por día de un quad. | Funcionalidad |
| RF 14 | El sistema deberá permitir visualizar la lista de reservas de acuerdo con los siguientes criterios: 1. Reservas previstas: reservas cuya fecha de recogida no se ha alcanzado todavía. 2. Reservas vigentes: reservas cuya fecha de recogida ha sido alcanzada, pero cuya fecha de devolución no ha vencido todavía. 3. Reservas caducadas: reservas cuya fecha de devolución se ha sobrepasado. 4. Todas las reservas, con independencia de sus fechas de recogida y devolución. Este será el modo de visualización del listado de reservas por defecto al iniciarse el sistema. | Funcionalidad |
| RNF 1 | El sistema debe tener capacidad para almacenar al menos 100 quads y 20000 reservas. | Rendimiento |
| RNF 2 | Las matrículas de los quads deberán seguir el formato 0000BBB, siendo 0 un número del 0 al 9 y B una letra de la A a la Z. | Rendimiento |
| RNF 3 | La aplicación será responsive, se adaptará a cualquier pantalla de teléfono o tablet. | Facilidad de uso |
| RNF 4 | La aplicación deberá tener acceso a internet | Rendimiento |
| RNF 5 | La aplicación contará con una interfaz sencilla, intuitiva y adaptada a los dispositivos móviles. | Facilidad de uso |
| RNF 6 | La aplicación garantiza la seguridad de los datos de sus usuarios | Rendimiento |

### Componentes por características de calidad

La siguiente tabla muestra los componentes de cada característica de la calidad:

| Característica | Componentes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Gestión de quads | Gestión de reservas | Envío de mensajes |
| Rendimiento | Sistema completo |  |  |
| Facilidad de uso | Sistema completo |  |  |

### Tabla de riesgos por característica

Las siguientes tablas muestran el análisis de riesgos para cada componente de una característica de la calidad teniendo en cuenta su probabilidad y el daño esperado:

Característica: funcionalidad

| Característica: funcionalidad | Componentes | Gestión de quads | Gestión de reservas | Envío de mensajes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos de pruebas | Probabilidad de fallo Daño | Medio | Alto | Bajo |
| RF 1 | Medio | B | - | - |
| RF 2 | Bajo | C | - | - |
| RF 3 | Medio | B | - | - |
| RF 4 | Bajo | C | - | - |
| RF 5 | Medio | B | B | - |
| RF 6 | Bajo | - | C | - |
| RF 7 | Bajo | - | C | - |
| RF 8 | Medio | B | B | - |
| RF 9 | Bajo | - | C | - |
| RF 10 | Medio | B | B | - |
| RF 11 | Medio | - | - | C |
| RF 12 | Medio | B | B | C |
| RF 13 | Medio | B | B | - |
| RF 14 | Medio | - | B | - |
| Clase de riesgo por componente |  | B | B | C |

Característica: rendimiento

| Característica: rendimiento | Componentes | Sistema completo |
| --- | --- | --- |
| Objetivos de pruebas | Probabilidad de fallo Daño | Bajo |
| RNF 1 | Medio | B |
| RNF 2 | Bajo | C |
| RNF 4 | Bajo | C |
| RNF 6 | Bajo | C |
| Clase de riesgo por componente |  | B |

Característica: facilidad de uso

| Característica: facilidad de uso | Componentes | Sistema completo |
| --- | --- | --- |
| Objetivos de pruebas | Probabilidad de fallo Daño | Bajo |
| RNF 3 | Alto | A |
| RNF 5 | Medio | B |
| Clase de riesgo por componente |  | B |

### Tabla de riesgos final

A continuación, se muestra la tabla final del análisis de riesgos del producto, fruto de agregar los riesgos por característica y componentes.

| Característica | Componente | RC | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Gestión de quads | B | RF 1, RF 3 y RF 4. Aunque es vital para el inventario, el riesgo principal radica en la validación de datos (RNF 2, formato matrícula), cuyo fallo tendría un impacto operativo moderado |
| Funcionalidad | Gestión de reservas | B | Es el componente con mayor riesgo. RF 5 y RF 6 (Validación de fechas), lo cual tiene una alta probabilidad de fallo por complejidad lógica y un daño alto (pérdida económica o 'overbooking'). También gestiona el cálculo monetario (RF 10) |
| Funcionalidad | Envío de mensajes | C | RF 11. Es una funcionalidad auxiliar que depende de apps externas (WhatsApp). Su fallo no detiene la operativa del negocio, por lo que el daño se considera Bajo (C) |
| Facilidad de uso | Sistema completo | B | RNF 3 (Diseño Responsive) y RNF 5. Al ser una aplicación móvil utilizada en movilidad, una mala interfaz aumenta la probabilidad de error humano, justificando un nivel de riesgo medio para la usabilidad global |
| Rendimiento | Sistema completo | B | RNF 1, RNF 2, RNF 4 y RNF 6. Garantizar que el sistema soporte al menos 100 quads y 20.000 reservas (RNF 1), tenga conectividad (RNF 4) y garantice la seguridad de los datos (RNF 6) es clave para la operativa. Un fallo bajo carga o estrés tiene una probabilidad media y un daño considerable. |

## Estrategia de pruebas

Utilizando en el análisis de riesgo de productos, se ha decidido que característica y componente del sistema debe ser probado y con qué nivel de detalle en cada nivel de pruebas. En la siguiente tabla se resumen las decisiones que se han tomado para la estrategia de las pruebas.

| Característica /componente | Clase de riesgo | Evaluación | Pruebas de desarrollo | Pruebas de Sistema | Pruebas de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad |  | S |  | □□ | □ |
| Gestión de quads | B |  | □□ |  |  |
| Gestión de reservas | B |  | □□□ |  |  |
| Envío de mensajes | C |  | □ |  |  |
| Facilidad de uso | B | S | I | □□ | □□ |
| Rendimiento | B | S | I | □□ | □ |

Los símbolos utilizados en la tabla anterior para especificar el nivel de detalle significan lo siguiente:

| □ | Pruebas dinámicas con un nivel de detalle limitado |
| --- | --- |
| □□ | Pruebas dinámicas con un nivel de detalle medio |
| □□□ | Pruebas dinámicas con un nivel de detalle alto |
| S | Pruebas estáticas (inspección y revisión de los productos sin ejecución del software) |
| I | Pruebas implícitas (incluidas en otros tipos de pruebas sin diseñar/crear casos de prueba específicos) |
| <vacío> | Si una celda está vacía, significa que el nivel de pruebas o evaluación no está relacionado con la característica |

Dado que los tres subsistemas conforman un único artefacto desplegable, las pruebas de sistema y aceptación abordarán la funcionalidad como un todo unificado, prescindiendo de la segmentación por componentes utilizada en fases anteriores.

# Aproximación

En esta sección cada nivel de pruebas en la estrategia de pruebas (el qué) se traduce en una aproximación concreta a las pruebas (el cómo).

## Niveles de pruebas

Para este plan de pruebas maestro se acuerdan los siguientes niveles de pruebas:

| Nivel de pruebas | Objetivo |
| --- | --- |
| Evaluación | Asegurar que los artefactos de las fases de requisitos, análisis y diseño se han realizado correctamente y son coherentes entre sí antes de comenzar la codificación. |
| Pruebas de desarrollo | Asegurar que los componentes unitarios validan correctamente las reglas de negocio, como el formato de matrículas y la lógica de fechas, aislando la base de datos en memoria |
| Pruebas de sistema | Asegurar la máxima calidad del producto integrando todos los subsistemas en un entorno Android simulado o real, verificando flujos completos |
| Pruebas de aceptación | Asegurar que los requisitos de usuario se han cumplido desde la perspectiva del cliente final |

## Evaluación

### Objetivo

Asegurar que los artefactos de las fases de requisitos, análisis y diseño se han realizado correctamente y son coherentes entre sí antes de comenzar la codificación.

### Descripción

Este nivel se centra exclusivamente en la evaluación estática de la documentación de análisis y diseño del proyecto. Su objetivo es garantizar la calidad, coherencia y corrección de los artefactos generados antes de la implementación. Consiste en la revisión sistemática del catálogo de requisitos, casos de uso y diagramas UML (clases, secuencia, paquetes, componentes y despliegue)

## Pruebas de desarrollo

### Objetivo

El objetivo de las pruebas de desarrollo es asegurar que los componentes de software individuales implementan correctamente la lógica de negocio y el acceso a datos de forma aislada, validando las restricciones de integridad y los cálculos antes de su integración con la interfaz de usuario.

### Descripción

Para la definición de los casos de prueba se utilizarán principalmente técnicas de Caja Negra (basadas en especificación), dado que el objetivo es validar el comportamiento externo de los repositorios y la interfaz. Específicamente, se aplicará Partición de Equivalencia para reducir el número de casos de prueba redundantes en la entrada de datos y Análisis de Valores Límite para las validaciones críticas de lógica de negocio. Adicionalmente, se incorporan técnicas de Pruebas de Estructura para la validación de requisitos no funcionales de volumen.

| Característica/ Componente | Clase de riesgo | Intensidad | Tipo de pruebas | Técnicas de diseño de pruebas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad |  |  |  |  |
| Gestión de quads | B | □□ | Funcional | Particiones de equivalencia |
| Gestión de reservas | B | □□□ | Funcional y Rendimiento | Particiones de equivalencia + análisis de valores límite |
| Envío de mensajes | C | □ | Funcional | Particiones de equivalencia |
| Facilidad de uso | B | I | Usabilidad | Pruebas implícitas |
| Rendimiento | B | I | Volumen | Pruebas implícitas |

## Pruebas de sistema

### Objetivo

El objetivo de las pruebas de sistema es asegurar la máxima calidad del producto integrando todos los componentes en un entorno Android real, validando tanto los flujos funcionales completos como los requisitos no funcionales de eficiencia y robustez antes de la entrega.

### Descripción breve

Para este nivel se aplicará una estrategia mixta. La funcionalidad se validará mediante la ejecución de Escenarios de Uso completos a través de la interfaz gráfica. Por otro lado, la eficiencia y robustez se probarán mediante herramientas de automatización integradas en la aplicación, que inyectarán datos masivos para validar los límites físicos del dispositivo y la base de datos SQLite.

| Característica/ Componente | Clase de riesgo | Intensidad | Tipo de pruebas | Técnicas de diseño de pruebas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | B | □□ | Funcional | Caminos con profundidad 2 |
| Facilidad de uso | B | □□ | Usabilidad | Técnicas basadas en la experiencia |
| Rendimiento | B | □□ | Rendimiento | Análisis de valores límite |

## Pruebas de aceptación

### Objetivo

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar, junto con el cliente, que el sistema soporta la operativa real del negocio ("Alquiler de Quads") en un entorno de producción, verificando que los tiempos de respuesta son aceptables incluso con la base de datos cargada y que la experiencia de usuario es fluida en el dispositivo final.

### Descripción breve

En esta fase, la validación desde la perspectiva del usuario final se llevará a cabo mediante Pruebas de Aceptación Automatizadas utilizando el framework Cucumber (enfoque BDD). Los escenarios se definen en lenguaje natural (Gherkin) para su validación con el cliente, pero su ejecución se automatiza a través de la interfaz gráfica del dispositivo.

| Característica/ Componente | Clase de riesgo | Intensidad | Tipo de pruebas | Técnicas de diseño de pruebas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | B | □ | Funcional | Scenario testing + Particiones de equivalencia |
| Facilidad de uso | B | □□ | Usabilidad | Técnicas basadas en la experiencia |
| Rendimiento | B | □ | Rendimiento | Técnicas basadas en la experiencia y Análisis de valores límite |

## Fases por nivel de pruebas

En la fase de Planificación, el gestor de las pruebas formula una aproximación coherente que es apoyada por el cliente para ejecutar adecuadamente la misión de las pruebas y que se describe en el plan de pruebas. En la fase de Control se ejecutan las actividades planificadas, se monitorizan y se ajustan si es necesario. La fase de Establecimiento y mantenimiento de la infraestructura tiene como objetivo facilitar la infraestructura de pruebas que se utiliza en el resto de fases y actividades. El propósito de la fase de Preparación es tener acceso a la base de las pruebas, acordada con el cliente, y adecuar la calidad al diseño de los casos de pruebas. Las pruebas se especifican en la fase de Especificación y se ejecutan en la fase de Ejecución. Así se proporciona información detallada acerca de la calidad del objeto de las pruebas. La misión de las pruebas se concluye en la fase de Finalización. Esta fase permite aprender lecciones a partir de la experiencia del proyecto. Además, se realizan tareas orientadas a garantizar la reutilización de los productos de las pruebas.

En este proceso de pruebas se ha decidido que las fases de Planificación y Control sean comunes a todos los niveles de pruebas

## Productos de las pruebas

Los productos entregables son los siguientes:

| Fase | Producto | Comentario | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Plan de Pruebas Maestro (v1.0) | Documento base que define la estrategia, alcance y riesgos del proceso de validación. | 15/02/2026 |
| Control | Informes de Estado de Pruebas | Resumen quincenal de la ejecución de pruebas automatizadas y métricas de defectos encontrados/corregidos. | Quincenal |
|  | Hojas de control de esfuerzos | Actualización constante de las horas dedicadas por el equipo a la codificación de los tests unitarios y de sistema. | Quincenal |
| Infraestructura | Plan de pruebas maestro |  | 15/02/2026 |
| Preparación | Documento de análisis y diseño |  |  |
| Especificación | Informe de pruebas, versión 1 | Ver apéndices relativos a las pruebas de desarrollo y sistema |  |
|  | Scripts de prueba (JUnit / Espresso) |  |  |
| Ejecución | Logs de Ejecución | Hoja de control técnica. Evidencias de la ejecución de pruebas de estrés y volumen |  |
|  | Registro de defectos | Actualización continua. Lista de bugs detectados durante la ejecución y su estado de resolución. |  |
| Finalización | Informe Final de Pruebas | Documento de conclusiones que detalla la robustez del sistema y las mejoras de rendimiento implementadas. | 05/2026 |

## Plan de revisión

Lista de entregables que tienen que ser revisados por las partes involucradas en el sistema.

| Entregable | Autores | Tipo de revisión | Revisores |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de pruebas maestro | Equipo de desarrollo | Interna | Equipo de desarrollo |
| Plan de pruebas maestro | Equipo de desarrollo | Externa | Profesorado de la asignatura |
| Informe de las pruebas | Equipo de desarrollo | Interna | Equipo de desarrollo |
| Informe de las pruebas | Equipo de desarrollo | Externa | Profesorado de la asignatura |
| Hoja de control de pruebas de desarrollo | Equipo de desarrollo | Interna | Equipo de desarrollo |
| Hoja de control de pruebas de sistema | Equipo de desarrollo | Interna | Equipo de desarrollo |
| Hoja de control de pruebas de aceptación | Equipo de desarrollo | Externa | Profesorado de la asignatura |

## Criterios de entrada y salida para cada nivel de pruebas

### Evaluación

Para el nivel de evaluación se definen los siguientes criterios de entrada:

- Disponibilidad de la documentación de análisis y del diagrama de la arquitectura del sistema (Modelo de Datos y Navegación).

- Entorno de control de versiones (GitHub) configurado y accesible para todo el equipo.

Se han definido los siguientes criterios de salida:

- Disponibilidad de la documentación de análisis y del diagrama de la arquitectura del sistema (Modelo de Datos y Navegación).

- Entorno de control de versiones (GitHub) configurado y accesible para todo el equipo.

### Pruebas de desarrollo

Para las fases de Especificación y Ejecución se definen los siguientes criterios de entrada:

- Criterios de entrada para la fase de Especificación:

  - Se dispone de una versión revisada del documento de análisis y diseño incluyendo los modelos de clases del nivel de diseño de objetos.

  - El entorno de desarrollo está configurado con las dependencias de Testing necesarias

- Criterios de entrada para la fase de Ejecución:

  - Se deben haber especificado las pruebas de unidad mediante scripts de tipo JUnit cubriendo los casos de éxito y error.

  - Se dispone de una hoja de control de pruebas de desarrollo.

  - Los componentes a probar han sido codificados y compilados sin errores.

Se han definido los siguientes criterios de salida:

- Ejecución exitosa del 100% de las pruebas unitarias diseñadas.

- Verificación positiva de que las reglas de negocio se aplican correctamente antes del almacenamiento.

- Ausencia de defectos bloqueantes en el registro de incidencias.

### Pruebas de sistema

Para las fases de Especificación y Ejecución se definen los siguientes criterios de entrada:

- Criterios de entrada para la fase de Especificación:

  - Se dispone de una versión revisada del documento de análisis y diseño incluyendo un mapa de navegación.

  - Se han identificado los requisitos no funcionales de volumen y estrés.

- Criterios de entrada para la fase de Ejecución:

  - Se han superado exitosamente las pruebas de desarrollo.

  - Existen scripts para automatizar la ejecución.

Se han definido los siguientes criterios de salida:

- Los scripts se ejecutan correctamente sin provocar el cierre forzoso de la aplicación.

- La navegación entre pantallas es fluida tras la carga de datos.

### Pruebas de aceptación

Para las fases de Especificación y Ejecución se definen los siguientes criterios de entrada:

- Criterios de entrada para la fase de Especificación:

  - Se dispone de una versión revisada del documento de análisis y diseño incluyendo la descripción de los casos de uso.

  - Se han establecido los criterios de éxito para la usabilidad en dispositivos físicos

- Criterios de entrada para la fase de Ejecución:

  - Se han superado las pruebas de sistema.

  - Existen scripts para automatizar la ejecución.

  - Se dispone de una versión instalada en un dispositivo físico.

  - El dispositivo cuenta con conectividad y las aplicaciones externas necesarias configuradas.

Se han definido los siguientes criterios de salida:

- Las pruebas se han ejecutado en presencia del cliente y se ha recibido su aprobación.

- No existen impedimentos para la puesta en producción

## Decisión de seguir adelante o no

Al concluir las actividades de verificación, se generará un informe final con resultados de los distintos niveles de pruebas y los riesgos identificados. Este documento incluirá una valoración técnica sobre la estabilidad del software y una recomendación formal respecto a su despliegue en el entorno de producción.

Dicho informe se presentará al cliente para facilitar la toma de decisiones sobre la aceptación y puesta en marcha del producto. En este proceso se analizará si el sistema alcanza los niveles de calidad esperados y si los posibles errores detectados suponen un impacto asumible para la operativa diaria.

La decisión final buscará siempre un equilibrio entre los plazos de entrega y la entrega de un producto robusto, confiable y libre de incidencias bloqueantes.

# Organización

## Estructura de la organización

La siguiente figura muestra el organigrama del equipo responsable del proceso de pruebas y su relación con el equipo general del proyecto y la organización:

## Roles, tareas y responsabilidades

La siguiente tabla describe para cada rol sus tareas y responsabilidades.

| Rol | Departamento / Nombre del empleado (s) | # horas por semana | Periodo | Descripción de tareas y responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestor del proyecto | Imad Habib Jali | 11 | 20/01/2026-21/05/2026 | - Colabora en el análisis/diseño/implementación de las nuevas funcionalidades del producto software. - Revisa los entregables del proceso de pruebas |
| Gestor de las pruebas | Jorge Bellido Lobera | 11 | 20/01/2026-21/05/2026 | - Coordina el proceso general de pruebas (responsable del plan de pruebas maestro y el informe de pruebas) |

## Estructura de las reuniones

En la siguiente tabla se mencionan los tipos de reuniones que tendrán lugar durante el proceso de pruebas, el objetivo de la reunión, su frecuencia, y quién tiene que asistir.

| Tipo | Objetivo | Frecuencia | Quien |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión de proyecto | Discusión del progreso general del proyecto | Semanal | Gestor del proyecto, Gestor de las pruebas, Desarrollador |
| Reunión de progreso para cada nivel de pruebas | Discusión del progreso de cada nivel de pruebas | 2 Veces por semana | Gestor del proyecto, Gestor de las pruebas, Desarrollador |
| Revisión de defectos | Discusión y establecimiento de la prioridad de los defectos encontrados durante las pruebas | Semanal durante la ejecución de las pruebas | Gestor del proyecto, Gestor de las pruebas, Desarrollador |

## Estructura de los informes

En la siguiente tabla se mencionan todos los tipos de comunicación escrita:

| Tipo | Objetivo | Frecuencia | Quien |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de pruebas | - Dar detalle de los riesgos identificados en las pruebas - Aconsejar sobre la calidad/riesgos del objeto de las pruebas - Proporcionar detalle de la evaluación del proceso de pruebas y del objeto de las pruebas | Dos versiones del documento. | Gestor del proyecto, Gestor de las pruebas, Desarrollador |
| Hoja de control de pruebas de desarrollo/sistema | -Informar con detalle sobre las pruebas ejecutadas | Actualización continua durante la ejecución de las pruebas | Gestor del proyecto, Gestor de las pruebas, Desarrollador |
| Hoja de control de pruebas de aceptación | -Informar con detalle sobre las pruebas ejecutadas | Actualización continua durante la ejecución de las pruebas | Gestor del proyecto, Gestor de las pruebas, Desarrollador |

## Finalización

Al concluir el proceso de pruebas, se elaborarán las secciones finales del informe técnico para documentar los resultados obtenidos y la estabilidad del sistema. El informe incluirá recomendaciones estratégicas y lecciones aprendidas que permitan optimizar la calidad en posteriores evoluciones del software. Este cierre garantiza que el conocimiento técnico generado sea preservado y aprovechado íntegramente por el equipo de proyecto.

# Infraestructura

## Entorno de las pruebas

En la siguiente tabla se enumera el entorno requerido para cada nivel de pruebas:

| Nivel de pruebas | Entorno | Requisitos | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación | Portátil o equipo de sobremesa | Disponibilidad de la documentación pertinente citada anteriormente | 20/01/2026 | 15/02/2026 |
| Pruebas de desarrollo | Equipo de desarrollo con emulador de dispositivos Android |  | 16/02/2026 | 01/03/2026 |
| Pruebas de sistema | Equipo de desarrollo con emulador de dispositivos Android ; Dispositivo Android | Disponibilidad de versión instalable | 02/03/2026 | 15/03/2026 |
| Pruebas de aceptación | Dispositivo Android | Disponibilidad de versión instalable | 16/03/2026 | 30/04/2026 |

## Herramientas de pruebas

En la siguiente tabla se enumeran las herramientas que plantea utilizar para cada nivel de pruebas:

| Nivel de pruebas | Herramientas de pruebas | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de desarrollo | JUnit 4 y AndroidX Test | Se utilizan para la ejecución de pruebas unitarias |
| Pruebas de sistema | TestRunner y Logcat | Se utilizan para monitorización de logs para detectar errores de memoria o estrés |
| Pruebas de aceptación | Espresso, UIAutomator y Dispositivo Físico | Se utilizan para automatizar y validar los flujos de navegación en la interfaz de usuario y comprobar el diseño adaptativo en condiciones reales |

## Lugar de trabajo

En la siguiente tabla se enumeran las condiciones del lugar de trabajo para los distintos niveles de pruebas:

| Nivel de pruebas | Componentes | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Evaluación / Pruebas de sistema / Pruebas de aceptación | Silla y mesa para trabajar con equipo de sobremesa o portátil y utilizar herramientas ofimáticas Dispositivo móvil android para ejecución de pruebas propias |  |
| Pruebas de desarrollo | Configuración habitual del analista/programador para esta y otras tareas de desarrollo |  |

# Gestión

## Gestión del proceso de pruebas

La gestión del proceso de pruebas se puede dividen en tres áreas:

- Monitorización del presupuesto y el desarrollo temporal: gestión de la planificación y la vigilancia del progreso en términos de tiempo, recursos y medios. En este proceso de pruebas, esto se organiza de la siguiente forma:

  - Las personas que participan en el proyecto registrarán el tiempo dedicado a cada tarea en una hoja de recogida de esfuerzos:

- Jorge Bellido Lobera, Imad Habib Jali

  - Las personas que participan en el proyecto utilizarán hojas de control de pruebas en cada nivel de pruebas para registrar información sobre la ejecución de los scripts.

  - Las personas que participan en el proyecto utilizarán una herramienta de gestión de defectos para notificar y recibir notificaciones sobre cambios en el estado de los defectos y mejoras del proyecto.

  - Se organizarán reuniones periódicas del proyecto para informar sobre el progreso y corregir posibles problemas y desviaciones sobre la planificación inicial.

- Indicadores de la calidad y estadísticas de las pruebas: el propósito de las pruebas es proporcionar información y aconsejar sobre los riesgos y calidad del objeto a probar. En base a la información registrada, se prevé calcular las siguientes medidas: duración y horas dedicadas a cada actividad de pruebas, nº de defectos encontrados, nº de defectos encontrados por nivel de pruebas, … Estos indicadores se detallarán más concretamente en el informe de pruebas.

## Gestión de la infraestructura de pruebas

La gestión del entorno se centra en asegurar la estabilidad de Android Studio y la disponibilidad de los dispositivos de prueba, tanto emuladores como móviles físicos. Se verifica que el hardware disponga del almacenamiento necesario para ejecutar las pruebas masivas de registros sin interferencias externas. El mantenimiento preventivo garantiza que los resultados obtenidos en las pruebas de sistema sean consistentes y repetibles.

La configuración de librerías y dependencias externas se controla mediante el archivo de construcción del proyecto para evitar conflictos de versiones técnicas.

El módulo de automatización interna se gestiona como un componente crítico, aplicando las mismas políticas de revisión que al código fuente de producción. Se garantiza que la lógica encargada de las pruebas de estrés y carga esté documentada para facilitar su mantenimiento evolutivo. Esta gestión previene que errores en el código de validación generen resultados incorrectos durante el proceso.

Finalmente, el estado de la base de datos se supervisa para asegurar que cada ejecución comience desde un estado inicial limpio y conocido. Se han implementado mecanismos de limpieza que eliminan datos residuales tras las pruebas masivas. Este control es fundamental para validar la integridad referencial y el rendimiento real del motor de persistencia.

## Gestión de productos de pruebas

En esta sección se describe la infraestructura que se utilizará para gestionar la configuración de los productos de las pruebas, así como la documentación y el código fuente relacionado con el proyecto. Para garantizar la integridad y el control de versiones, se empleará GitHub como plataforma para el código fuente del software y los scripts de prueba, y Google Drive para el almacenamiento y edición colaborativa de la documentación técnica y de gestión.

La documentación se organiza rigurosamente en las siguientes secciones para facilitar su localización y mantenimiento:

1 gestión: Incluye el plan de pruebas maestro, las hojas de recopilación de esfuerzos, actas de reuniones y presentaciones de seguimiento del progreso.

2 A&D: Contiene los documentos de análisis y diseño revisados (m147 documentación.pdf), los modelos de datos de Room y los diagramas de clases del sistema.

3 pruebas: Aloja las hojas de control de ejecución para cada nivel de pruebas (desarrollo, sistema y aceptación), así como las versiones 1 y 2 del informe de pruebas final.

El código fuente de las pruebas automatizadas y el módulo de infraestructura TestRunner se encuentran integrados en el repositorio de GitHub, permitiendo conocer directamente las funcionalidades desarrolladas y sus correspondientes validaciones.

## Procedimiento de gestión de defectos

El procedimiento se activa durante la fase de ejecución una vez superado el test preliminar (pre-test). Ante cualquier discrepancia entre los resultados obtenidos y los esperados, se realiza una investigación inmediata para determinar si la causa es un error de configuración o un defecto real del software.

Si el fallo reside en la infraestructura, el entorno o la definición de los casos de prueba, se retrocederá a las fases de preparación y especificación para su corrección. En cambio, si se confirma un error en el código del producto, se procederá al registro formal del defecto para su subsanación.

# Riesgos del proceso de pruebas y medidas

Esta sección realiza un inventario de los riesgos potenciales del proceso de pruebas más importante. Anticipando lo que puede ocurrir, es posible mitigar el riesgo tomando las medidas oportunas. Los riesgos se aplican directamente al proceso de pruebas o tienen una consecuencia directa sobre el proceso de pruebas. El registro y monitorización de estos riesgos continúa después de que se haya redactado el plan de pruebas maestro, es un proceso continuo.

Los siguientes riesgos se han identificado para el proceso de pruebas:

| Nº | Evento | Consecuencia | Impacto | Probabilidad | Puntuación | Medidas | Propietario (Responsable de tomar medidas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraso en la entrega del código | Reducción del tiempo para pruebas de sistema y volumen. | Medio | 40% | 6 | Iniciar las pruebas de desarrollo (JUnit) de forma incremental según se completen los Repositorios, sin esperar a la UI completa | Equipo de desarrollo |
| 2 | Inestabilidad del emulador/dispositivo físico. | Imposibilidad de ejecutar pruebas | Medio | 40% | 6 | Configurar varios emuladores y disponer de un terminal físico de respaldo | Equipo de desarrollo |
| 3 | Incompatibilidad con apps externas (WhatsApp). | Fallo en la validación de la funcionalidad de envío de reservas. | Crítico | 30% | 7 | Verificar la correcta construcción de los Intents mediante Logcat si la app no está instalada. | Equipo de desarrollo |

El gestor de pruebas es consciente de estos riesgos y monitoriza las medidas adoptadas.

# Estimación global y planificación

## Estimación

- Estimación basada en el tamaño. Para esta estimación se ha tomado como base el tamaño funcional y técnico del proyecto. Se ha considerado el número de entidades del modelo de datos implementado con la librería Room (3 entidades: Quads, Reservas y tablas de relación), la documentación de requisitos y la cantidad de pantallas del sistema (8 pantallas). Extrapolando la complejidad del volumen de código fuente (3.866 KLOC) necesario para cubrir la lógica de gestión y persistencia, se calculan 150,77 puntos TOSM. Aplicando el ratio estándar de la métrica (2 horas/TOSM), se estima un esfuerzo de 301,55 horas únicamente para el desarrollo del código.

Información de la estimación basada en el tamaño.

- Estimación del nivel de evaluación en base al nº de páginas del documento de análisis y diseño. Tomando como referencia la extensión y densidad técnica del documento de análisis y diseño (36 páginas), se ha calculado una dedicación de 12 horas para la revisión estática de sus páginas, diagramas de arquitectura y modelos. Siguiendo los ratios estándar de la metodología TMap, donde la fase de evaluación representa aproximadamente el 7,5% del esfuerzo total, estas 12 horas en la fase de evaluación establecen un esfuerzo global estimado para el proyecto de 160 horas (12 horas / 0,075 = 160 horas).

Información de la estimación basada nº de páginas del documento AD.

- Estimación basada en la clase de riesgo. Siguiendo un enfoque de pruebas basadas en riesgos, el núcleo del sistema, la Gestión de reservas, absorbe la mayor carga de trabajo (47,94 horas) debido a su tamaño y riesgo B. Bajo este mismo nivel de riesgo, la Gestión de quads requiere 23,75 horas proporcionales a su tamaño. Por el contrario, el envío de mensajes, al ser un componente de menor extensión y baja criticidad, minimiza su impacto en el plan con 3,31 horas.

Información de la estimación basada en los riesgos.

- La justificación de los FP es la siguiente:

Gestión de Quads (20 FPf): La entidad plana Quad.java cuenta como archivo lógico simple (7 ptos). QuadEdit.java unifica inserción/actualización (entrada media, 4) y borrado directo (simple, 3). QuadListActivity.java lista y lee detalles del RecyclerView (2 consultas simples, 3+3).

Gestión de Reservas (28 FPf): ReservaConQuads.java (relación 1:N con ReservaQuad) forma un archivo medio (10). Leer el catálogo de quads es una interfaz externa simple (5). ReservaEdit.java inserta en múltiples tablas (entrada compleja, 6) y borra (simple, 3). ReservaListActivity.java es una consulta media (4).

Envío de Reservas (9 FPf): Formatear los datos a texto cuenta como salida simple (4). Las clases WhatsAppImplementor y SMSImplementor actúan como una interfaz externa simple (5) invocando al Intent del sistema operativo sin persistir datos en base de datos.

Según la estimación basada en análisis de puntos de prueba se calcula un esfuerzo global de 164,91 horas

Figura: Distribution over phases

| Distribution over phases |  |  |  | Incl man.overhead |  |  | Excl man.overhead |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | 12,5 | % |  | 20,61 | hour |  | 17,47 | hour |  |
| Gestión | 15 | % |  | 24,74 | hour |  | 20,96 | hour |  |
| Evaluación | 7,5 | % |  | 12,37 | hour |  | 10,48 | hour |  |
| Pruebas de desarrollo | 30 | % |  | 49,47 | hour |  | 41,93 | hour |  |
| Pruebas de sistema | 25 | % |  | 41,23 | hour |  | 34,94 | hour |  |
| Pruebas de aceptación | 10 | % |  | 16,49 | hour |  | 13,98 | hour |  |

Información de la estimación completa de análisis de puntos de prueba.

Conclusión de la Estimación

Tras cruzar los datos de los diferentes métodos, la estimación de esfuerzo global del proyecto se establece de forma realista en aproximadamente 160 horas.

Esta cifra se consolida al coincidir casi exactamente los resultados de las dos métricas funcionales más fiables: la estimación por nivel de evaluación TMap (160 horas) y el Análisis de Puntos de Prueba (164,9 horas).

Se ha descartado del cálculo final la estimación basada puramente en líneas de código. Al contar con desarrolladores junior, es habitual que el volumen de código (KLOC) sea mayor, inflando la métrica de tamaño sin que esto refleje un aumento real en la complejidad del sistema.

La estimación de los esfuerzos dedicados al proceso de pruebas en base a todas las técnicas realizadas en horas es la siguiente:

| Actividad |  | Horas |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo |  | 20h |
| Gestión global del proceso de pruebas |  | 25h |
| Nivel de Evaluación |  | 12h |
| Nivel de pruebas de desarrollo |  | 48h |
|  | Gestión de quads | 15h |
|  | Gestión de reservas | 30h |
|  | Envío de mensajes | 3h |
| Nivel de pruebas de sistema |  | 39h |
| Nivel de pruebas de aceptación |  | 16h |
| Total |  | 160h |

## Planificación

El cronograma de las actividades del proceso de pruebas es el que se muestra a continuación.

| nº | Actividad | Semana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Desarrollo | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gestión global del proceso de pruebas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Nivel de evaluación | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nivel de pruebas de desarrollo |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Quads |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reservas |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mensajes |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pruebas de sistema |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| 9 | Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

## Hitos

Los hitos del proceso de pruebas se detallan en la siguiente tabla.

| Descripción del hito | Fecha |
| --- | --- |
| Comienzo del proyecto | 20/01/2026 |
| Documentación de análisis y diseño disponible | 07/01/2026 |
| 1ª versión del plan de pruebas maestro | 15/02/2026 |
| Nivel de evaluación finalizado | 15/02/2026 |
| Nivel de pruebas de desarrollo finalizado | 15/03/2026 |
| Nivel de pruebas de sistema finalizado | 01/04/2026 |
| Nivel de pruebas de aceptación finalizado | 15/04/2026 |
| 2ª versión del plan de pruebas maestro | 06/04/2026 |
| Fin del proyecto | 21/05/2026 |

# Glosario y acrónimos

## Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Análisis de Valores Límite | Técnica de Caja Negra para las validaciones críticas de lógica de negocio. |
| Android | Sistema operativo móvil para la solución Quadrilla. |
| base de las pruebas (test basis) | Información que define el comportamiento requerido del sistema. |
| Caja Negra | Técnicas de diseño de pruebas basadas en la especificación, utilizadas para validar el comportamiento externo del sistema. |
| Escenarios de Uso | Flujos funcionales completos a validar mediante la ejecución a través de la interfaz gráfica. |
| Espresso | Framework de pruebas de interfaz de usuario (UI) para Android, utilizado para validar flujos de navegación y diseño adaptativo. |
| Gestión de quads | Componente de funcionalidad del sistema que maneja el inventario de quads. |
| Gestión de reservas | Componente de funcionalidad con alto riesgo que maneja las reservas, la validación de fechas y el cálculo monetario. |
| GitHub | Entorno de control de versiones configurado y accesible para el equipo. |
| Google Drive | Plataforma para el almacenamiento y edición colaborativa de la documentación técnica y de gestión. |
| Intents | Mecanismo de mensajería de Android utilizado para solicitar una acción de otro componente de la aplicación (ej. abrir WhatsApp). |
| JUnit | Framework de pruebas unitarias para Java utilizado para validar la lógica de negocio de forma aislada. |
| KLOC | Miles de líneas de código (Kilolines of Code). |
| Logcat | Herramienta de línea de comandos que vuelca un registro de mensajes del sistema, crucial para detectar errores de memoria o estrés. |
| overbooking | Riesgo de sobre-reserva que puede causar pérdida económica. |
| Partición de Equivalencia | Técnica de Caja Negra para reducir el número de casos de prueba redundantes en la entrada de datos. |
| patrón Bridge | Patrón de diseño aplicado para desacoplar la lógica de envío de mensajes (SMS y WhatsApp) de la capa de presentación. |
| pruebas de sobrecarga | Pruebas para determinar los límites de capacidad de almacenamiento de caracteres. |
| Pruebas de Estructura | Técnica utilizada para la validación de requisitos no funcionales de volumen. |
| pruebas de volumen | Pruebas ejecutadas para verificar la fluidez de la interfaz ante cargas masivas (ej. hasta 20.000 registros). |
| Quadrilla | Solución móvil Android para la gestión integral de un negocio de alquiler de quads. |
| repositorio | Componente que actúa como un filtro contra datos inconsistentes. |
| Room | Librería de persistencia de datos que proporciona una capa de abstracción sobre SQLite para un acceso robusto a la base de datos local. |
| scenario testing | Técnica de diseño de pruebas consistente en transformar los flujos principales y alternativos de las descripciones de los casos de uso en casos de prueba. |
| Singleton | Patrón de diseño utilizado para garantizar que la clase de gestión de la base de datos tenga una única instancia en toda la aplicación. |
| SQLite | Tecnología de base de datos local sobre la que Room proporciona una capa de abstracción. |
| stakeholders | Todas las partes interesadas, desde los desarrolladores hasta los gerentes de producto, con visión unificada en el plan de pruebas. |
| TestRunner | Componente utilizado para la ejecución y orquestación de los scripts de prueba en el entorno Android. |
| TOSM | Puntos de Tamaño Objetivo del Software (Target Object Size Measure), métrica funcional para la estimación del proyecto. |
| UI Automator | Framework de pruebas de interfaz de usuario de Android que permite interactuar con elementos del sistema operativo y aplicaciones externas, superando las limitaciones de aislamiento de Espresso. |

## Acrónimos

| Acrónimo | Definición |
| --- | --- |
| TMAP | Test Management Approach (Metodología estructurada de pruebas propuesta por la empresa Sogeti) |
| AD | Análisis y Diseño. |
| FP | Puntos de Función (Function Point). |
| m147 | Identificador del proyecto y documentación base. |
| MVVM | Modelo-Vista-Modelo de Vista (Model-View-ViewModel). |
| RC | Clase de Riesgo. |